Приложение №1

К приказу №454 «л» от 23.11.2022г.

**Перечень мероприятий**

По поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятий | Срок реализации | Планируемые результаты | Ответственные исполнители |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов здравоохранения, оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению физической, информационной доступности для инвалидов учреждений здравоохранения и получение услуг (в том числе оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, оборудование накладными пандусами, подъемниками, транспортерами, оборудование предохранительное, средства и арматура, обеспечивающие доступность помещений, создание условий доступности санитарных комнат, приобретение и установка (монтаж, замена) лифтов и лифтового оборудования, приобретение оборудования, обеспечивающего доступ к получению качественной услуги, разработка проектно-сметной документации на выполнение монтажных работ и их выполнение, установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией; указателей, табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и иное) | 2022-2025 годы | Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Свердловской области | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 2 | Реализация мероприятий по обеспечению физической, информационной доступности для инвалидов медицинских организаций Свердловской области | 20200-2030г.г. | Увеличение доли медицинских организаций в Свердловской области, в которых созданы условия доступности для инвалидов | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М., специалист по связям с общественностью Велижанская А.В. |

Приложение №2

К приказу №454 «л» от 23.11.2022г.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | **ФИО ответственного лица за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности в учреждении** |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | **Всего:** объектов социальной инфраструктуры в Учреждении (указать)  из них: | Ед. | 18 | 18 |  |  |  |
| 2 | Введенных с 1 июля 2016года в эксплуатацию объектов, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию объектов | Ед. | 0 | 0 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 3 | Объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации за отчетный период | Ед. | 0 | 1 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 4 | Объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации **полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов** | Ед. | 0 | 0 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 4.1 | Количество объектов (от общего количества объектов, на которых по состоянию на 01 января 2016года невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставлению услуги, с учетом предоставления им необходимых услуг в дистанционном режиме, а так также, когда возможно, необходимых услуг по месту жительства | Ед. | 18 | 18 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5 | Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: | Ед. |  |  |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.1 | Выделенные на имеющейся стоянке места для бесплатной парковки автотранспортных средств инвалидов | Ед. | 2 | 2 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.2 | Сменные кресла-коляски | Ед. | 8 | 8 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.3 | Адаптированные лифты | Ед. | 4 | 4 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.4 | Поручни | Ед. | 13 | 13 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.5 | Пандусы | Ед. | 10 | 10 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.6 | Подъемные платформы (аппарели) | Ед. | 1 | 1 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.7 | Раздвижные двери | Ед. | 1 | 1 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.8 | Доступные входные группы | Ед. | 1 | 1 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Ед. | 12 | 12 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 5.10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Ед. | 18 | 18 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 6 | Количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Ед. | 14 (78%) | 14 (78%) |  |  | Начальник амбулаторно-поликлинической службы Киндрась М.Н., заместитель главного врача по медицинской части Елькин Е.М., заместитель главного врача по детству и родовспоможению Жолобов К.Ю. |
| 7 | Количество объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Ед. | 10 | 10 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 8 | Количество объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Ед. | 10 | 10 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М. |
| 9 | Удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | 0,1% | 0,1% |  |  | Начальник амбулаторно-поликлинической службы Киндрась М.Н., заместитель главного врача по медицинской части Елькин Е.М., заместитель главного врача по детству и родовспоможению Жолобов К.Ю. |
| 10. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа сотрудников предоставляющих такие услуги | % | 80% | 85% |  |  | Начальник службы по клинико-экспертной работе Николаева И.Н. |
| 11. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги, от общего количества предоставляемых услуг | % | 6,5% | 7% |  |  | Начальник амбулаторно-поликлинической службы Киндрась М.Н., заместитель главного врача по медицинской части Елькин Е.М., заместитель главного врача по детству и родовспоможению Жолобов К.Ю. |
| 12 | Количество объектов в сфере здравоохранения, на которых предоставляются услуги, имеющих утвержденные паспорта доступности, от общего количества объектов в сфере здравоохранения, на которых предоставляются услуги | Ед. | 18 | 18 |  |  | Начальник административно-хозяйственного отдела  Кукарцев В.М |